会  议  纪  要

| 会议名称 | 部门周例会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 周例项目汇报 |  |  |
| 会议时间 | 2026/09/19 | 会议主持人 | 田传起 |
| 会议地点 | 805大会议室 | 会议记录人 | 刘颖 |
| 参会人员 | 应到29人；实到28人，请假1人。 |  |  |
| 会议 主要 内容 | 一、混沌测试（汇报人：王璐） 本周工作完成情况： · 一、解决了探针在特定机器环境崩溃问题，分析原因是代码逻辑存在缺陷，修改代码后在190、230、236三台有崩溃问题的机器上测试正常，后续观察不再崩溃。 · 二、测试http延迟故障出错，端口字段要求的是数值类型，而实际收到的是字符串，修改云原生探针核心宏CJSON_GETOJECT_NUMBER ，让它对所有数值字段同时兼容数值和字符串。 · 三、测试java方法返回值篡改故障出错，分析原因是crd字段value在chaosmesh v2.8.4已改名为returnValue和字符串返回值报文必须带转义引号，修改代码后重新测试正常。 · 四、整理云原生探针的使用说明文档，详细介绍k3s环境部署、云原生探针和离线chaosmesh安装、故障测试、后续探针更新和版本回滚。 下周计划： · 无 本周问题： · 无 二、应急指挥调度平台(汇报人：郑乐园） 本周工作完成情况： · 无 下周计划： · 无 本周问题： · 应急-智能体对接方案已出，暂未排期 三、智能体（汇报人：官浩杰） 本周工作完成情况： · 目前没有排期 在做物业的优先 下周计划： · 无 本周问题： · 无 四、数据大脑（汇报人：官浩杰） 本周工作完成情况： · 目前没有排期 在做物业的优先 下周计划： · 无 本周问题： · 无 五、中信证券：应急指挥调度平台二期(汇报人：郑乐园） 本周工作完成情况： · 优化Kafka-应急-AOM数据接收与推送机制 【100%】 · 安装onlyoffice【100%】 · 优化告警中心告警状态显示【100%】 下周计划： · 配合现场测试验证 【持续到9.30】 本周问题： · 客户驾驶舱方案未出，暂缓 六、绿证、自主交易（汇报人：郑乐园） 本周工作完成情况： · 无 下周计划： · 无 本周问题： · 绿证未验证完。客户未出具最终论验收优化清单，催促多次 · 自主交易进度缓慢 七、demo开发、客户交流、其他（汇报人：郑乐园） 本周工作完成情况： · 酒类溯源功能优化、调试、演示 【100%】 · 广西钢铁集团-能源总厂参观、交流，出具方案【100%】 · 应急系统与咖啡指数系统等保环境部署（所有服务主备热灾）【100%】 · 等保服务器公司漏洞扫描问题处理【100%】 · 数据标注试标 未通过【100%】 · 数据标注培训、总结【100%】 下周计划： · 酒类溯源新方案编写、原型设计【预计周三完成 100%】 · 广西钢铁客户交流【时间待定 100%】 · 追踪前期客户交流商机【预计周二 100%】 本周问题： · 暂无 八、咖啡指数（汇报人：刘昕） 本周工作完成情况： · 新增skill的网站清单（已测试）【100%】 · 新增导入skill脚本的功能（已测试）【100%】 · 调研可爬取咖啡指数 报价，种植面积，产量，期货相关网站，封装对应的skill爬取对应的相关网站【100%】 · 验证爬取pthon文件的可用性【100%】 下周计划： · 后端主要skill编写，数据采集、接入、前端配合优化页面 本周问题： · 无 九、南京银行混沌测试（汇报人：王璐） 本周工作完成情况： · 南京银行反洗钱监控名单筛查系统：测试中。【20%停滞状态】 · 测试中问题反馈： · 金融云管理员对于资源问题无法添加可观测监控。 · HAS平台不能提供测试环境。 · 反洗钱监控名单筛查系统：设计案例数48个，录入案例数32个，执行案例0个，案例覆盖率为0% · 互联网网贷系统：无测试环境提供。 · 互联网产品系统：无测试环境提供。 · 报价引擎信创系统：已经联系，业务系统目前处于压测阶段，还未结束。 · 支付系统：沟通完毕，支付系统分为支付和二代支付。二代支付计划明年1月初。支付时间节点安排10月。目前情况：支付系统设计案例：45，支付系统案例录入：45，支付系统案例执行：10，案例覆盖率22% 下周计划： · 和董业雨沟通，董业雨提出：容器云可放弃测试。 · 报价引擎信创系统：【确认压测进度】 · 支付系统：【完成支付案例测试】 本周问题： · 无 十、金智维K-Loghub日志平台（汇报人：李礼辛） 本周工作完成情况： · 采集链路：KLOGHUB-296/303/308已解决，298已关闭，修复Windows日志级别、Kafka采集及实例重连、重启状态问题；288测试不通过重开。 · 告警能力：297/301/304/305已关闭，307/310已解决，推进告警列表、规则模板与预览、触发计数及删除关联数据优化；存量294已解决、286已关闭。 · 归档与检索：300/309已解决，修复归档统计口径及交互字段多余星号；存量268/277/290等本周关闭。 · 前端工程：299/306已解决，完成模块迁移整理及主题切换修复；302头像刷新问题已关闭。 · 在办事项：311仪表盘半年查询截断新建；312日期展示、313拓扑树重绘处理中；314数值语义转换开放。295因无法复现被拒绝，不计为修复。 下周计划： · 配置质量部测试系统截止 9.30日 本周问题： · 无 十一、国信证券：指标管理平台（汇报人：窦欢欢） 本周工作完成情况： · 人大金仓数据库适配 窦欢欢【100%】 · TDSQL数据库适配 窦欢欢【100%】 下周计划： · 暂无 本周问题： · 无 十二、墨巡MiciusOps智能运维平台（汇报人：孙艳强） 本周工作完成情况： · 1、完成可观测性采集异常分析能力建设，覆盖异常规则、分类、审核、重分类、统计分析及前端分页展示。【100%】 · 2、优化告警处理链路，包括缓存恢复、日志告警、实时/周期告警计算、告警分组与工单关联，并补充相关测试。【100%】 · 3、完善监控总览和风险监控能力，新增心跳快照、风险概览、按监控对象同步告警，以及告警中心和监控仪表板交互优化。 【100%】 · 4、提升 GreptimeDB、Kafka、Redis 等基础连接的稳定性，增加连接超时、重试与限频日志能力。 【100%】 · 5、完成 CMDB 模型定义导入导出、模型拓扑展示、配置项模型 ID 查询及自定义视图 ID 生成优化。 【100%】 · 6、优化 CMDB 配置项编辑、继承关系判断、数据库拓扑与图形编辑器，并支持监控定义筛选和自动接入。 【100%】 · 7、完善工单与 CMDB 联动，新增资产用户解析、CMDB 自动监控、变更发布和问题处理流程定义，重构变更工单相关服务与前端操作。 【100%】 下周计划： · 暂无 本周问题： · 无 十三、物业商机智能体（汇报人：周佳宇） 本周工作完成情况： · 无 下周计划： · 无 本周问题： · 无 十四、本周市场工作成果与计划（汇报人：张珂珂） 本周工作完成情况： · 无 下周计划： · 无 本周问题： · 无 |  |  |